Annexe 1 : Fiche synthétique – Projet DU SMO Loir-et-cher numérique pour L’indre et loire

- Territoire

Pop. : 600 252 (49% en zone non conventionnée)

Densité : 98 hab. /km² (moyenne nat. 103.6) Source : Insee 2013

Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 1 120

Part de résidences secondaires : 4,5%

Taux FSN : 43,9%                Plafond FSN : 377€

Lignes ADSL dégroupées : 85,7%         Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 9.8% (Source Observatoire France THD)

- Articulation des initiatives publiques et privées

CCRANT : 10 décembre 2014   Consultation ARCEP : s’achève fin juillet 2017

Conventions de déploiement sur le territoire : CPSD signée le 17 mars 2014 : CA Tour(s)plus, Etat, Département, Région avec Orange

Déploiements FttH d’initiative privée : 19 communes de l’agglomération de Tours soit 49% des prises du territoire départementale

Déploiements FttO d’initiative privée : 56 communes

- Objectifs de couverture à long terme (SDTAN)

Adoption du SDTAN : V4 en Décembre 2016

Couverture : 100% FttH à horizon 2023 (hors zones d’initiative privée)

- projet PHASE FSN – période de 5 ans 2018 – 2022

Coûts du projet :

| Composante | Quantitatifs | Coût total | Dont FSN | Coût/ligne | Calendrier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FttH* | 179 361 prises | 189,8 M€ | 51,8M€ | 1 059 € | 2018-2022 |
| FttH racco. | 116 855 racco. | 49,8 M€ | 9,1M€ | 427 € | 2018-2022 |
| Inclusion numérique | 4 800 kits | 2,4 M€ | 0,7M€ | 500 € | 2018-2022 |
| Etudes | - | 1,0 M€ | 0,3M€ |  | 2018-2022 |
| Coût total : 243.0 M€ (dont 61,9 M€ hors bonus soit 68,1M€ FSN avec bonus) |  |  |  |  |  |

* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements : Le cahier des charges de la DSP respecte pleinement les principes d’harmonisation des déploiements de la Mission Très Haut Débit.

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : A ce stade : SMO Touraine Cher Numérique (qui a confié une délégation de compétence au SMO Loir-et-Cher Numérique pour lancer les démarches de procédures de mise en concurrence)

A horizon octobre 2017 : SMO commun bidépartemental Val de Loire Numérique (37/41)

Maître d’ouvrage (si différent) :

Montage juridique :

Les collectivités d’Indre-et-Loire ont décidé de ne pas dissocier la construction de l’exploitation.

Montage supra-départemental avec le Loir-et-Cher.

Plan de financement hors contribution du Délégataire :

Contribution du Délégataire estimée à 250 € par prise raccordable et 250 € par raccordement (taux estimé de 65%) soit au global 413 € / prise raccordable à savoir 74,0 M€

Le plan de financement du projet est établi sur un total de 170,6 M€ de contributions publiques, pour un coût public net de 169,0 M€.

|  | Communes et interco. | Département | Région | Etat (dont FSN) | Europe (dont FEDER) | Autres* : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant (en M€) | 33,2M€ | 33,2M€ | 26,4M€ | 68,1M€ | 4,7M€ | 5M€ |
| % | 19% | 19% | 15% | 40% | 3% | 3% |

* SIEL : Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :

Planning de la procédure de DSP :

- Janvier 2017 : Lancement de la procédure de DSP

- Avril 2017 : Réception des offres

- A partir de juin 2017 : Négociations

- Décembre 2017 : Comité syndical – Délibération approbation contrat

Planning de déploiement :

- Déploiement prévu sur 6 ans

- Notes et commentaires (autres)

2 réseaux d’initiative publique sont présents sur le territoire d’Indre-et-Loire :

- Le réseau de Tours Métropole Numérique (310km de fibre optique) dont le tracé se trouve quasi exclusivement sur les communes de la zone AMII

- Un réseau hertzien (disponible sur 66 communes) dans le cadre d’un marché de services confié à RLAN

Par ailleurs des opérations de montée en débit (18 NRA ZO et 30 NRA MED mis en œuvre), aucune opération subventionnée par l’Etat.